# Laporan Mingguan Projek Akhir



Mata Pelajaran: Pemrograman Dasar

Oleh: Zhilen Agustina M

# Laporan Mingguan

Judul Proyek: Pembuatan Website (YummyFood)

Kelompok: 1. Hendarsyah

2. Muhammad Farhan

3. Ristiana Rahimah Putri

4. Yasmin Rizkina Hasanah

5. Zhilen Aguatina Marsha

Minggu Ke-1 (23-April 2025)

1. Tujuan Mingguan

* Menyusun rencana kerja proyek
* Pembagian tugas antar anggota
* Menentukan ide dan tujuan website
* Menentukan target pengguna (umum)

1. Kegiatan Yang Dilakukan

* Braintorming ide dan konsep website
* Diskusi mengenai fitur-fitur yang di butuhkan
* Riset kebutuhan pengguna
* Menyusun timeline pengerjaan

1. Hasil Yang DiCapai

* Website bertema Food Order
* Pembagian peran: Farhan(web developer), Yasmin, Risti (web desain), Hendar(quality assurance), Zhilen (penulis laporan)
* Draft awal struktur website: fitur, loginpage

1. Masalah Dan Solusi

* Masalah: bingung menentukan desain terutama dengan fitur-fiturnya
* Solusi: mencari referensi desain di internet

1. Rencana Minggu Depan

* Membuat homepage website menggunakan JavaScript, HTML dan CSS

1. Dokumentasi









